**Załącznik nr 2**

**Projekt umowy**

zawarta w dniu ……...2023 r. w Chmielniku, pomiędzy:

**Gminą Chmielnik** z siedzibą w Chmielniku, Plac Kościuszki 7, 26-020 Chmielnik,   
NIP: 6572531581, reprezentowaną przez:

**……………………………..**

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – ……………….

zwaną dalej **„Zamawiającym”**

a

**……………………………………** NIP ………….., REGON ……………. zwanym dalej **„Wykonawcą”**

łącznie zwanymi **„Stronami”**, a odrębnie **„Stroną”.**

*Postępowanie prowadzone w oparciu o art.2 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 poz. 1710 ze zm.)*

§ 1

**PRZEDMIOT UMOWY**

1. Przedmiotem zamówienia jest **Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) wraz z oszacowaniem planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych, dla inwestycji pn.: Modernizacja infrastruktury sportowo – rekreacyjnej w zakresie m.in. placów zabaw, siłowni zewnętrznych i infrastruktury towarzyszącej** w ramach zadania inwestycyjnego   
   pn.: Poprawa dostępu do infrastruktury komunalnej mieszkańców terenów popegeerowskich na terenie Gminy Chmielnik – etap II.”
2. Zakres i forma opracowanego PFU musi być zgodna z wymogami Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. szczegółowego zakresu   
   i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego ( Dz.U. z 2021r poz. 2454 ze zm.)

§ 2

1. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:

-wykonanie projektów koncepcyjnych wraz z naniesieniem na mapach ewidencyjnych i zasadniczych w skali 1:1000 lub 1:500 dla zadania budżetowego **Modernizacja infrastruktury sportowo – rekreacyjnej w zakresie m.in. placów zabaw , siłowni zewnętrznych i infrastruktury towarzyszącej w tym :**

1. **Zadanie 1 PFU obejmujący budowę nowych placów zabaw i siłowni zewnętrznych dla miejscowości :**

- Minostowice

- Zrecze Małe

- Zrecze Chałupczańskie

- Celiny

- Jasień

1. **Zadanie 2 PFU obejmujący modernizację istniejących palców zabaw w zakresie doboru , wymiany i uzupełnienia urządzeń placów zabaw i siłowni zewnętrznych dla miejscowości:**

- Kotlice

- Przededworze

- Śladków Duży

- Śladków Mały

- Suchowola

- Suchowola Kolonia

- Chmielnik ul. Żeromskiego

- Obliczenie planowanych kosztów prac projektowych, robót budowlanych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w PFU,

- część opisową, w której Wykonawca przedstawi rozwiązania techniczne oraz technologiczne.

1. Opracowany PFU winien być wzajemnie skoordynowany technicznie i kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć tj. do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj”.
2. Program Funkcjonalno Użytkowy zostanie przekazany przez Wykonawcę Zamawiającemu w formie papierowej w liczbie 2 egzemplarzy oraz w postaci elektronicznej na płycie CD – 1 egzemplarz.
3. Zamawiana dokumentacja będzie służyć Zamawiającemu do ogłoszenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na prace projektowe i roboty budowlane i musi odpowiadać wymogom określonym w art. 103 Ustawy Pzp.
4. W przypadku zmiany przepisów prawnych w powyższym zakresie przedmiot umowy należy zaktualizować w celu doprowadzenia do zgodności z obowiązującymi przepisami. Aktualizacja wykonana będzie w ramach odrębnego zlecenia.
5. Dokumentacja powinna spełniać wymogi ustawy o dostępności cyfrowej
6. Strony zobowiązane są, każda w swoim zakresie, do współdziałania przy wykonywaniu niniejszej umowy.
7. Oferta i zapytanie ofertowe stanowi integralną część niniejszej umowy.

§ 3

**TERMIN REALIZACJI**

1. Przedmiot umowy o którym mowa w § 1 należy wykonać w terminie do dnia **01.03.2024r.** z zastrzeżeniem okoliczności zmiany terminu przewidziane   
   w umowie.
2. Wykonawca przekaże zamawiającemu PFU stanowiący przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego. Z czynności tej zostanie sporządzony protokół zdawczo odbiorczy dokumentacji zawierający specyfikację przekazywanych dokumentów, który będzie potwierdzeniem daty wpływu dokumentacji do Zamawiającego.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeanalizowania PFU stanowiącego przedmiot umowy w celu sprawdzenia jego kompletności i zgodności z przedmiotem zamówienia przed podpisaniem protokołu zdawczo – odbiorczego przedmiotu umowy w czasie do 7 dni od daty otrzymania dokumentacji. Zamawiający podpisze protokół po sprawdzeniu całości zamówienia najpóźniej w 7-ym dniu , chyba że zajdzie sytuacja opisana w ust. 5 niniejszego paragrafu.
4. O zastrzeżeniach do otrzymanego PFU Zamawiający Zawiadomi Wykonawcę na piśmie lub drogą elektroniczną w ciągu 7 dni roboczych od dostarczenia całości dokumentacji i wyznaczy mu odpowiedni termin do usunięcia wad przedmiotu umowy, w zależności od istotności i stopnia złożoności uwag. Wykonawca dokona poprawek wad w dokumentacji w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, bądź uzasadni na piśmie niemożność bądź brak zasadności ich uwzględniania. Zamawiający podpisze protokół zdawczo odbiorczy dotyczący przedmiotu umowy po usunięciu przez Wykonawcę wszystkich zgłoszonych wad opracowania i przyjęciu ewentualnych wyjaśnień. W przypadku nie usunięcia zgłoszonych wad/braków w wyznaczonym terminie Zamawiający może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.
5. Wyznaczenie dodatkowego terminu o którym mowa w ust. 5 nie oznacza przesunięcia terminu wykonania przedmiotu umowy.
6. Podpisanie protokołu odbioru dokumentacji nie oznacza potwierdzenia należytej jakości dokumentacji oraz jej zgodności z przepisami prawa i umową. Z chwila odbioru dokumentacji nie wygasają uprawnienia Zamawiającego w tym zakresie.
7. Za termin Wykonania przedmiotu umowy strony uznają datę podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 4., a więc po oddaniu i sprawdzeniu dokumentacji.

§ 4

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z aktualnymi zasadami wiedzy technicznej z zakresu prac objętych umową oraz należytą starannością.

2. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne doświadczenie, uprawnienia i środki do wykonania przedmiotu umowy.

§ 5

**WYNAGRODZENIE I ROZLICZENIE PŁATNOŚCI**

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalają wynagrodzenie w wysokości **………. zł brutto** **(słownie: ………………..)** w tym netto ……… zł + podatek VAT – ………… zł
2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter ryczałtowy, nie podlega podwyższeniu. Wynagrodzenie uwzględnia wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym koszty wszelkich materiałów i ponoszonych opłat, a także takie których Wykonawca wcześniej nie przewidział.
3. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół zdawczo – odbiorczy przedmiotu umowy, o którym mowa w § 3 ust. 8.
4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w ciągu do 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.
5. Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany na fakturze.
6. Wykonawca zobowiązuje się do nieprzenoszenia wierzytelności przysługujących mu z tytułu niniejszej umowy na osoby trzecie bez pisemnej zgody Zamawiającego.
7. Do faktury końcowej Wykonawca załączy:

a) oświadczenie, że wykonał całość prac siłami własnymi bez udziału podwykonawców , albo

b) wykaz wszystkich podwykonawców biorących udział w realizacji odebranych prac,

c) dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego podwykonawcom biorącym udział w realizacji przedmiotu umowy lub oświadczenie każdego z podwykonawców o uregulowaniu przez Wykonawcę całości należności wynikających z zakresu rzeczowego prac powierzonego danemu podwykonawcy.

1. Wykaz podwykonawców, o którym mowa w ust. 7 lit. b) obejmuje wykaz wszystkich podwykonawców biorących udział w realizacji prac objętych niniejszą umową ( jeżeli dotyczy).

W wykazie tym Wykonawca obowiązany jest wskazać:

a) datę zawarcia umowy z podwykonawcą,

b) okres realizacji prac wykonywanych przez podwykonawcę,

c) zakres prac wykonanych przez podwykonawcę,

d) wysokość wynagrodzenia należnego podwykonawcy,

1. W przypadku braku dokumentów o których mowa w ust. 7 i 8 Zamawiający wstrzyma realizację faktury do czasu otrzymania w/w dokumentów i w tym przypadku nie pozostaje w opóźnieniu w zapłacie faktury.
2. Zamawiający będzie dokonywał płatności w ramach mechanizmu podzielonej płatności (split payment) zgodnie z art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług na wskazany przez Wykonawcę rachunek.
3. Wykonawca oświadcza, ze rachunek bankowy wskazany na wystawionej fakturze jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielnej płatności, o którym mowa w ust. 11 powyżej.
4. Poza innymi przypadkami określonymi postanowieniami niniejszej umowy, Zamawiający przewiduje również możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych w zapytaniu ofertowym w pkt. XIII.

**§ 6**

**PRAWA AUTORSKIE**

1. Wykonawca oświadcza, że będą mu przysługiwać prawa autorskie do PFU powstałego na skutek realizacji niniejszej umowy oraz że udostępnienie przedmiotu umowy Zamawiającemu w zakresie objętym niniejszą umową nie narusza praw osób trzecich.

2. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust.1 Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawa autorskie do PFU będącego przedmiotem umowy.

3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do powstałego w wyniku realizacji niniejszej umowy programu funkcjonalno-użytkowego nastąpi z chwilą podpisania protokołu zdawczo odbiorczego przedmiotu umowy, na wszystkich polach eksploatacji dostępnych w dniu podpisania umowy oraz w czasie późniejszym nieograniczonym, bez względu na formę, układ i czas w szczególności zakresie:

- publicznego udostępniania dokumentacji w taki sposób, aby każdy mógł mieć do

niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w Internecie,

- utrwalenie, kopiowanie, wprowadzanie na dowolny nośnik, w szczególności do pamięci komputerów i na płyty CD,

- zwielokrotnienie dowolną techniką,

- rozpowszechnienie i wprowadzenie do obrotu,

- wykorzystywanie w materiałach informacyjnych, wydawniczych, edukacyjnych, w mediach audiowizualnych i elektronicznych,

- użytkowania dokumentacji na własny użytek, dla potrzeb ustawowych i statutowych zadań Zamawiającego, w tym w szczególności przekazania dokumentacji lub jej części a także jej kopii Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych, jako część specyfikacji warunków zamówienia lub Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu do którego ustawa Prawo zamówień publicznych nie ma zastosowania oraz Stronom trzecim biorącym udział w procesie inwestycyjnym

4. W ramach wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 umowy, Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie zmian w przedmiocie umowy i przenosi na Zamawiającego prawo do wyrażenia zgody na wykonywanie autorskich praw zależnych.

**§ 7**

**KARY UMOWNE**

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony ustalają kary umowne:

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia,

b) za zwłokę w usunięciu wad przedmiotu umowy w okresie rękojmi lub gwarancji – w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki opóźnienia, licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na ich usunięcie,

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn za które odpowiada Wykonawca – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy bez względu na stan zaawansowania prac stanowiących przedmiot umowy,

2. Strony zastrzegają sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, jeżeli wysokość szkody przewyższy wysokość zastrzeżonej kary.

3. Kara umowna drugiej stronie powinna być zapłacona w terminie do 30 dni od daty otrzymania żądania zapłaty.

4. Kary umowne należne Zamawiającemu mogą być potrącone z wynagrodzenia Wykonawcy.

5. Wykonawcy przysługują kary umowne w wysokości 10% w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego z zastrzeżeniem postanowień § 9 ust. 1.

6. Łączna wysokość kar umownych nie przekroczy 40% wynagrodzenia umownego.

**§ 8**

**GWARANCJA**

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego przedmiotu umowy.

2. Do odpowiedzialności Wykonawcy za wady przedmiotu umowy mają też zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi za wady dzieła, której okres przedłuża się o 3 miesiące ponad okres gwarancji.

3. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad lub/i braków przedmiotu umowy w terminie maksymalnym 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia, o ile nie zostanie pisemnie wyznaczony dłuższy termin przez Zamawiającego.

4. Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt wady nieusunięte w wyznaczonym terminie po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy. Kosztami związanymi z zastępczym usunięciem wad Zamawiający obciąży Wykonawcę. Powierzenie usunięcia wad innemu podmiotowi (tj. zastępcze wykonanie) nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

**§ 9**

**ZMIANY UMOWY**

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy w stosunku do treści Oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, jeżeli wystąpią następujące przesłanki:
   1. Skrócenie albo wydłużenie terminu wykonania Umowy lub jej poszczególnych Elementów w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:

* przedłużających się procedur związanych z wykorzystaniem przez Wykonawców środków ochrony prawnej w zamówieniach publicznych lub innych procedur zamówień publicznych.
* wystąpienia siły wyższej, rozumianej jako zdarzenie niemożliwe do przewidzenia, na które Strony nie mają wpływu i są przez Strony niemożliwe do pokonania, a w szczególności: klęski żywiołowe, wojny, stany nadzwyczajne, zamknięcie granic, które będą miały wpływ na treść zawartej umowy i termin jej realizacji;
* zmiany przepisów powodujących konieczność innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia;
* zmiany obowiązujących przepisów powodujących konieczność uzyskania dokumentów, które te przepisy narzucają;
* gdy właściwe organy administracji publicznej i instytucje uzgadniające nie wydały wymaganych decyzji administracyjnych lub uzgodnień w ustawowym terminie;
* wydania lub zmiany decyzji, postanowień lub innych aktów administracyjnych mających wpływ na wykonanie przedmiotu umowy;
* wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy, jeżeli Zamawiający uzna je za zasadne;
* wstrzymania przez Zamawiającego wykonywania prac nie wynikających z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy;
* zmiany zakresu objętego zamówieniem ze względu na wystąpienie okoliczności które z należytą starannością nie można było przewidzieć na etapie ogłaszania rozeznania cenowego
* konieczności wykonania prac nie przewidzianych w postepowaniu , a polegających na podniesieniu warunków użytkowych obiektu, zmianie funkcji, podniesienia jakości wykonania dokumentacji. We wszystkich ww. przypadkach termin realizacji może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o czas trwania okoliczności.
* konieczności wprowadzenia zmian programowych i architektonicznych do przedstawionych rozwiązań przed ostatecznym opracowaniem projektu budowlanego;

Zmiany spowodowane zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa

( np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT);

* w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku od towarów i usług, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę (dopuszcza się możliwość zmiany wynagrodzenia umownego);

zmiana zakresu prac projektowych, pierwotnie przyjętych założeń architektonicznych w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub wynikających z potrzeby dostosowania założeń projektowych w możliwie najlepszy, najbardziej funkcjonalny sposób do charakteru, przeznaczenia projektowanego obiektu.

* zmniejszenie zakresu wynagrodzenia z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części zakresu realizacji umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia;
* w razie wystąpienia istotnych zmian okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu odszkodowanie, jak też żądanie zapłaty kar umownych.
* wystąpienie okoliczności, których Zamawiający nie był w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności
* w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności uniemożliwiających wykonanie zadania w pierwotnie zakładany sposób (w tym termin) spowodowane bezpośrednio wystąpieniem epidemii związanej z wirusem COVID-19. Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych określa procedurę postępowania, która musi poprzedzić ustalenie warunków ewentualnego aneksu i jego zawarcie. Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których mowa w ww. ustawie mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie umowy, może w uzgodnieniu z wykonawcą dokonać zmiany umowy, o której mowa w art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1720 ze zm.) – w szczególności przez: zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej części; zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia wykonawcy – o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej Umowy.
* Wykonawca winien udokumentować wpływ wystąpienia wirusa COVID-19 na niemożność wykonania zamówienia w pierwotnie zakładany sposób. Zamawiający może przedłużyć termin realizacji zamówienia proporcjonalnie do okresu, w którym zostały wstrzymane roboty spowodowane wystąpieniem wirusa COVID-19.

4. Wskazane powyżej zmiany mogą być wprowadzone, jedynie w przypadku jeżeli obydwie strony umowy zgodnie uznają, że zaszły wskazane okoliczności oraz wprowadzenie zmian jest konieczne dla prawidłowej realizacji zamówienia. W/w zmiany wymagają sporządzenia i zawarcia aneksu do umowy.

5. Każda zmiana niniejszej umowy musi być dokonana jedynie w formie pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obydwie strony, pod rygorem nieważności.

§ 10

**ODSTĄPIENIE OD UMOWY**

Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, gdy:

1. Wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

2. W razie stwierdzenia (w toku odbioru) wad istotnych nie kwalifikujących się do usunięcia albo gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć, albo ich nie usunął w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

2. Jeżeli Wykonawca opóźnia się z wykonaniem przedmiotu umowy tak dalece, że prawdopodobne jest, iż nie wykona go w terminie umownym, zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w trybie określonym ust. 1pkt. 2

3. Odstąpienie, o którym mowa w niniejszym paragrafie powinno być dokonane w formie pisemnego, uzasadnionego oświadczenia pod rygorem nieważności z podaniem przyczyn odstąpienia.

§ 11

1.Strony wyznaczają do realizacji niniejszej umowy:

ze strony Zamawiającego: **Anna Łebek ,** tel.41 354 32 73; mail: [anna.lebek@chmielnik.com](mailto:anna.lebek@chmielnik.com)

Ze strony Wykonawcy: **………..** tel. ………… mail: […………………….](mailto:rrs_biuro8@onet.pl)

2. Zmiana danych określonych w ust. 1 lub 2 nastąpi na podstawie jednostronnego oświadczenia strony.

3. Wszelkie doręczenia przesłane drugiej stronie, zgodnie z danymi w ust. 2 w przypadku braku ich zmiany zgodnie z ust. 3 są wiążące dla stron.

§ 12

**RODO**

1. Wykonawca niniejszym oświadcza, że przekazał osobom fizycznym, których dane osobowe zostały udostępnione Zamawiającemu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku którego została zawarta niniejsza umowa lub na etapie zawarcia niniejszej umowy, informację o udostępnieniu tych danych osobowych obejmującą elementy treści wskazane w art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

2. Wykonawca zobowiązuje się przekazywać informację o której mowa w ust. 1 wszystkim osobom fizycznym których dane zostaną w przyszłości udostępnione Zamawiającemu w związku z realizacją niniejszej umowy

**§ 13**

**POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

2. Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy będzie rozstrzygał właściwy miejscowo sąd dla siedziby Zamawiającego.

3. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla Wykonawcy i jeden dla Zamawiającego.

**ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA**