Chmielnik, dn. 07.03.2024 r.

Znak sprawy : 1/2024

RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW - POLSKI ŁAD

Zapytanie ofertowe

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone  jest z wyłączeniem przepisów  ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 poz. 1605, 1720) .

I. Zamawiający:

Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Chmielniku, Plac Kościelny 7, 26-020 Chmielnik, tel. 41 222 17 24, 602 702 599,                 NIP 655 130 69 27, REGON 040048139, chmielnik.parafia.np@gmail.com,  zaprasza do złożenia oferty cenowej na prace konserwatorskie i restauratorskiej przy Kościele Parafialnym p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Chmielniku.

II.  Tryb udzielenia zamówienia :

- Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z wyłączeniem przepisów w ustawy  z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605, 1720) .

- Niniejsze postępowanie prowadzone jest w sposób konkurencyjny w szczególności z uwzględnieniem § 8 ust. 6 Regulaminu Naboru Wniosków o Dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

- Zamówienie nie zostało podzielone na części , ponieważ nie ma możliwości wydzielenia z wskazanych robót budowlanych  mniejszych podzakresów  w taki sposób aby mogli je wykonywać różni Wykonawcy. W związku z powyższym Zamawiający uznał zamówienie za niepodzielne

- Zadanie inwestycyjne dofinansowane jest ze środków  Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Nr Edycja2RPOZ/4402/PolskiLad. Regulamin edycji dostępny na stronie internetowej  pod adresem : https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow/

https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow-edycja-druga/#c28976

- W sprawach nieuregulowanych  zastosowanie znajdują bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2023r. poz. 1610).

III. Sposób i miejsce publikacji zamówienia

Postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego upublicznione jest za pośrednictwem strony internetowej : www.chmielnik.com, w  zakładce BIP ,  www.parafiachmielnik.pl - w zakładce Aktualności .

IV. Opis przedmiotu zamówienia:

- Nazwa zamówienia : Prace konserwatorskie  i restauratorskie przy Kościele Parafialnym p. w. Niepokalanego Poczęcia  NMP w Chmielniku.

- Przedmiot zamówienia opisany został wg. następujących kodów:

45320000 - 6 – Roboty izolacyjne

45321000 -3 – Izolacja cieplna ,

45324000 - 4 – Roboty w zakresie okładziny tynkowej

45262210 - 6 - Fundamentowanie

45453100 - 8 - Roboty renowacyjne

45453000 - 7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45410000 - 4 - Tynkowanie

- Opis inwestycji : Zaprojektowanie i wykonanie robót konserwatorskich , restauratorskich przy Kościele Parafialnym p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Chmielniku (pozycja w Rejestrze Konserwatora Zabytków w Kielcach  A 273). Obiekt sakralny znajduje się  na terenie Gminy Chmielnik wpisany do rejestru zabytków  o którym mowa w rat. 8 ustawy o ochronie zabytków  lub znajdujących się w ewidencji zabytków wskazanej w art. 22 ustawy o ochronie zabytków. Dotacja zostanie udzielona zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale nr XXXII/336/2021 z dnia 24.06.2021r.Rady Miejskiej w Chmielniku w sprawie : zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie , restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru  zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji , położonych lub znajdujących się na obszarze Miasta i Gminy Chmielnik. Prace objęte wnioskiem obejmują w szczególności prace związane z izolacja pozioma ścian fundamentowych , izolacja pionową ścian, dociepleniem  ścian fundamentowych , częściową renowacje elewacji.

- Zaleca się aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej i uwzględnił w cenie wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego zrealizowania zamierzonej inwestycji.

V. Zakres rzeczowy zadania:

Prace remontowe będą polegały przede wszystkim na zabezpieczeniu ścian fundamentowych przed wilgocią  - wykonanie izolacji poziomej i pionowej ścian fundamentowych wraz z osuszaniem i renowacja, usuniecie korozji biologicznej. Założenie tynków renowacyjnych w poziomie przyziemia. (orientacyjne ściany fundamentowe poziome i pionowe - ilość  450m2 , ściany do renowacji poziomie zero -  ilość  125m2 ).

VI. Wymagania Zamawiającego co do zakresu i sposobu realizacji przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu z przedmiarem robót i uzyskanie niezbędnych decyzji, opinii i pozwoleń, w tym decyzji o pozwolenie na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych oraz wykonanie prac budowlanych związanych z wykonaniem robót konserwatorskich , restauratorskich przy Kościele Parafialnym p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Chmielniku zgodnie z powyższym zakresem.

Dla w/w zadania inwestycyjnego realizowanego w formule zaprojektuj – wybuduj Zamawiający zastrzega, iż Wykonawca szacując wysokość wynagrodzenia dla wartości prac projektowych może przyjąć max 10% wartości zadania szczegółowego ogółem.

W ramach realizacji w/w zadania Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania wszystkich niezbędnych prac i robót w celu kompleksowego zrealizowania przedmiotu zamówienia  oraz wykonania i zamontowania tablic informacyjnych /promocyjnych zgodnie z założeniami Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Odbudowy Zabytków. Treść tablic przekaże Zamawiający na etapie realizacji rzeczowej.

VII. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą art. Wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał.  Jednocześnie obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie w jakim osób fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (art.3 ust.4).

Wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust.5 RODO. Stosowne oświadczenie w swojej treści zawiera Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

VII.      Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 12 miesięcy .

VIII. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

- Posiadają niezbędną wiedze i doświadczenie w zakresie świadczenia usługi projektowania.

- Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował kierownikiem budowy , który spełnia wymagania  o których mowa w art. 37a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2023, poz. 951, 1688,1904)

- Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie niniejszego zamówienia:           Dla potwierdzenia tego warunku Wykonawca przedstawi w formularzu ofertowym wykaz robót wykonanych należycie w ciągu ostatnich 5 lat na przynajmniej jednym (1) obiekcie zabytkowym o wartości przynajmniej 300 000,00 zł. brutto, wraz z referencjami lub innymi dokumentami potwierdzającymi prawidłowe zrealizowanie zadania. Złożenie referencji nie jest konieczne jeżeli wykonawca zrealizował w ciągu ostatnich 5 lat na rzecz Zamawiającego wymagane w postawionym warunku zamówienie i Zamawiający jest w posiadaniu dokumentu potwierdzającego spełnianie powyższego warunku przez wykonawcę biorącego udziału postępowaniu.

- Wykonawca zobowiązany jest do wskazania proponowanego kierownika budowy w formularzu oferty.

- Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań określonych w pkt. C i D.

IX. Z udziału w postępowaniu wykluczeni są Wykonawcy:

1) powiązani osobowo i kapitałowo z Zamawiającym, tym samym do udziału w postępowaniu Zamawiający dopuści podmioty, które złożą następujące oświadczenie w tym zakresie (zawarte w formularzu ofertowym):

Wykonawca oświadcza, że nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a)	uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b)	posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa

c)	pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

d)	pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

2) Podlegający wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1-3 ustawy z dnia 15.04.2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego ( Dz. U. z 2023r. poz.1497, 1859) (oświadczenie zawarte w formularzu ofertowym).

X.       Opis sposobu obliczania ceny i rozliczenia realizowanych usług

- Cena ofertowa winna obejmować wszelkie koszty jakie poniesie wykonawca przy realizacji zamówienia.

- Wykonawca określi kwotę za realizację przedmiotu zamówienia w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania wyliczone do dwóch miejsc po przecinku, wyrażone cyfrowo i w złotych polskich.

- Wynagrodzenie o którym mowa w ust.1 obejmuje wszystkie koszty związane 
z realizacją usług objętych przedmiotem zamówienia w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu niedoszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy przez Wykonawcę nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust.1 niniejszego paragrafu.

- Wykonawca związany jest ofertą do dnia uzyskania promesy inwestycyjnej.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XI. Okres gwarancji i rękojmi:

Zamawiający wymaga udzielenia minimum 36 miesięcznej gwarancji i rękojmi  na wykonane roboty i zastosowane materiały. Wykonawca może zaproponować dłuższy okres gwarancji i rękojmi.

XII. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

- Formularz ofertowy -Załącznik nr 1

- Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji- Załącznik wnioskodawcy

- Pełnomocnictwo osoby podpisującej ofertę – jeżeli z dokumentów, o których mowa w pkt.3 nie będzie wynikać umocowanie do składania oświadczeń woli osoby podpisującej ofertę.

- Referencje lub inne dokumenty potwierdzające zrealizowanie wykazanej roboty budowlanej na obiekcie zabytkowym o wartości co najmniej 300 000,00 zł.

- Kserokopia uprawnień kierownika budowy potwierdzających  spełnianie wymagań,  o których mowa w art. 37a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2023, poz. 951, 1688, 1904).

XIII. Warunki płatności

- Rozliczenie wynagrodzenia nastąpi fakturą końcową  z zastrzeżeniem , iż wkład własny będzie wypłacony przed wypłatą środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków .

- Płatność za wykonany przedmiot zamówienia odbywać się będzie w terminie do 30 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury dostarczonej do siedziby Zamawiającego, po zakończeniu i odebraniu przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego, na podstawie protokołu odbioru prac lub protokołu o braku uwag.

- Informacje istotne dla Wykonawcy wynikające z założeń Programu Rządowy Fundusz Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych

Wypłata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy będzie zgodna z zasadami wypłat dofinansowania wskazanymi we wstępnej promesie z Rządowego Funduszu  Programu Odbudowy Zabytków tj.:

a) w przypadku inwestycji realizowanych w okresie do 12 miesięcy zaliczka przekazywana Wykonawcy w kwocie nie mniejszej niż 2% wynagrodzenia, pozostała część wynagrodzenia wypłacana po zakończeniu inwestycji

b) w przypadku inwestycji realizowanych w okresie dłuższym niż 12 miesięcy na podstawie jednej umowy – wypłata dofinansowania w dwóch transzach : pierwsza po zakończeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji Inwestycji , druga – po zakończeniu realizacji inwestycji.

- Pierwsza transza w wysokości nie wyżej niż 50% kwoty dofinansowania

- Druga transza w wysokości pozostałej do zapłaty kwoty dofinansowania

c) w przypadku zadań inwestycyjnych realizowanych w okresie dłuższym niż 12 miesięcy , na podstawie więcej niż jednej umowy , wypłata dofinansowania w trzech transzach , dwie transze każdorazowo po zakończeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji inwestycji, trzecia po zakończeniu realizacji inwestycji :

- Pierwsza transza w wysokości nie wyższej niż 20% dofinasowania

- Druga transza w wysokości nie wyższej niż 30% dofinansowania

- Trzecia transza w wysokości pozostałej do wypłat kwoty dofinansowania

- dla inwestycji dla których realizacji niezbędne jest uzyskanie pozwolenia lub pozwoleń na budowę Zamawiający ustanawia nadzór inwestorski, również w przypadku gdy w świetle powszechnie obowiązujących przepisów prawa nie jest to obligatoryjne.

- Umowa z Wykonawcą Inwestycji przewiduje zapewnienie finansowania przez Wykonawcę inwestycji w części niepokrytej udziałem własnym Wnioskodawcy ( tj. Zamawiającego) na czas poprzedzający wypłatę z Promesy na zasadach w/w, z jednoczesnym zastrzeżeniem że zapłata wynagrodzenia Wykonawcy Inwestycji w całości nastąpi po wykonaniu inwestycji w terminie nie dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru inwestycji przez Beneficjenta

- Zamawiający zobowiązuje się do poddania ewentualnych sporów w relacjach 
z Wykonawcą/Wykonawcami o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na podstawie art. 310 - ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 1710.), jeżeli środki publiczne (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych), które zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia nie zostaną mu przyznane.

XIV. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej:

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie informacji zawartych w ofercie i dokumentach dostarczonych wraz z ofertą.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się jedynym kryterium: cena – 100 % (100 pkt).

Najkorzystniejsza jest ta oferta, która uzyska największą liczbę punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

XV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

XVI. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

- Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest:

* w zakresie procedury postępowania – Anna Łebek –  (pracownik UMiG Chmielnik)           tel. 41 354 22 78 w.209 e-mail: anna.lebek@chmielnik.com

XVII. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

- Wzór umowy stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego Złożenie oferty jest równoznaczne z zaakceptowaniem umowy wg załączonego wzoru oraz akceptacją zawartych we wzorze umowy klauzul.

- Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, za wyjątkiem okoliczności przewidzianych w niniejszym zapytaniu.

- Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy w następujących przypadkach:

- przedłużających się procedur związanych z wykorzystaniem przez Wykonawców środków ochrony prawnej w zamówieniach publicznych lub innych procedur zamówień publicznych.

- wystąpienia siły wyższej, rozumianej jako zdarzenie niemożliwe do przewidzenia, na które Strony nie mają wpływu i są przez Strony niemożliwe do pokonania, a w szczególności: klęski żywiołowe, wojny, stany nadzwyczajne, zamknięcie granic, które będą miały wpływ na treść zawartej umowy i termin jej realizacji;

- zmiany przepisów powodujących konieczność innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia;

- zmiany obowiązujących przepisów powodujących konieczność uzyskania dokumentów, które te przepisy narzucają;

- gdy właściwe organy administracji publicznej i instytucje uzgadniające nie wydały wymaganych decyzji administracyjnych lub uzgodnień w ustawowym terminie;

- wydania lub zmiany decyzji, postanowień lub innych aktów administracyjnych mających wpływ na wykonanie przedmiotu umowy;

- wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy, jeżeli Zamawiający uzna je za zasadne;

- wstrzymania przez Zamawiającego wykonywania prac nie wynikających z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy;

- konieczności wykonania prac nie przewidzianych w zapytaniu, a polegających na podniesieniu warunków użytkowych obiektu, zmianie funkcji, podniesienia jakości wykonania dokumentacji. We wszystkich ww. przypadkach termin realizacji może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o czas trwania okoliczności.

- konieczności wprowadzenia zmian programowych i architektonicznych do przedstawionych rozwiązań przed ostatecznym opracowaniem projektu budowlanego;

Zmiany spowodowane zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa

( np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT);

- w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku od towarów i usług, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę (dopuszcza się możliwość zmiany wynagrodzenia umownego);

zmiana zakresu prac projektowych, pierwotnie przyjętych założeń architektonicznych w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub wynikających z potrzeby dostosowania założeń projektowych w możliwie najlepszy, najbardziej funkcjonalny sposób do charakteru, przeznaczenia projektowanego obiektu.

- zmniejszenie zakresu wynagrodzenia z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części zakresu realizacji umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia;

- w razie wystąpienia istotnych zmian okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu odszkodowanie, jak też żądanie zapłaty kar umownych.

- wystąpienie okoliczności, których Zamawiający nie był w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności

- w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności uniemożliwiających wykonanie zadania w pierwotnie zakładany sposób (w tym termin) spowodowane bezpośrednio wystąpieniem epidemii związanej z wirusem COVID-19. Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych określa procedurę postępowania, która musi poprzedzić ustalenie warunków ewentualnego aneksu i jego zawarcie. Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których mowa w ww. ustawie mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie umowy, może w uzgodnieniu z wykonawcą dokonać zmiany umowy, o której mowa w art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019) –  w szczególności przez: zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej części; zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia wykonawcy – o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej Umowy.

- Wykonawca winien udokumentować wpływ wystąpienia wirusa COVID-19 na niemożność wykonania zamówienia w pierwotnie zakładany sposób. Zamawiający może przedłużyć termin realizacji zamówienia proporcjonalnie do okresu, w którym zostały wstrzymane roboty spowodowane wystąpieniem wirusa COVID-19.

4.	Wskazane powyżej zmiany mogą być wprowadzone, jedynie w przypadku jeżeli obydwie strony umowy zgodnie uznają, że zaszły wskazane okoliczności oraz wprowadzenie zmian jest  konieczne dla prawidłowej realizacji zamówienia. W/w zmiany wymagają sporządzenia i  zawarcia aneksu do umowy.

5. Każda zmiana niniejszej umowy musi być dokonana jedynie w formie pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obydwie strony, pod rygorem nieważności.

XVIII. Miejsce składania ofert

Ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia  8 kwietnia  2024 roku do godz. 10:00

w Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Chmielniku, Plac Kościelny 7, 26-020 Chmielnik

w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Prace konserwatorskie i restauratorskiej przy Kościele Parafialnym p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Chmielniku.”

osobiście lub pocztą  lub e-mailem na adres: chmielnik.parafia.np@gmail.com

XIX. Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Chmielniku, Plac Kościelny 7, 26-020 Chmielnik.

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego.

3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania

4. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

5. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

6. Posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników)

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego)

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- Nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

- Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia  skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora; organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Danych Osobowych , ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

XX. Informacje o formalnościach

- Niezwłocznie po otwarciu ofert, Zamawiający zamieści informację z otwarcia ofert na stronie internetowej.

- Zamawiający informuje, iż podpisze umowę z Wykonawcą na realizację inwestycji po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty w terminie do 20 dni od dnia uzyskania promesy na jej dofinansowanie. Brak promesy może spowodować odstąpienie przez Zamawiającego od podpisania z Wykonawcą umowy na realizacje inwestycji, z czego Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia względem Zamawiającego.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

- Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zamawiający ma prawo unieważnienia postępowania jeżeli wystąpienia okoliczności:

- najniższa cena oferowana przez Wykonawców przewyższy kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zadania i Zamawiający nie ma możliwości jej zwiększenia, nawet po przeprowadzeniu negocjacji,

- wszystkie oferty, które wpłynęły w danym postępowaniu były wadliwe i nie można usuną ich wad,

- w toku postępowania ujawniono niemożliwą do usunięcia wadę postępowania uniemożliwiającą

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania jeżeli środki publiczne (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład), które zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia nie zostaną mu przyznane.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

- Zamawiający zastrzega możliwość negocjacji ceny oraz zakresu usługi.

XXI. Rozstrzyganie sporów

1. Ewentualne spory w relacjach z wykonawcami o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, poddane zostaną mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.

2. W przypadku powstania sporu o którym mowa w ust. 1 i braku porozumienia Stron, Zamawiający wskaże osobę mediatora, który będzie uprawniony do prowadzenia mediacji miedzy Stronami a następnie uzgodnienie treści ugody. Mediator powinien być wpisany na listę stałych mediatorów sądowych prowadzonych przy Sądzie Okręgowym w Kielcach. Postępowanie mediacyjne może trwać maksymalnie do 3 tygodni. Prowadzenie postępowania mediacyjnego w żaden sposób nie wpływa na przedłużenie terminów określonych w treści niniejszej umowy dotyczących wykonania Przedmiot Umowy. Wykonawca nie jest uprawniony do wstrzymania wykonywania prac związanych z realizacją umowy w czasie trwania postępowania mediacyjnego. Koszty mediacji Strony pokrywają w proporcji po 50 % każda.

3. W przypadku nie zawarcia ugody w terminie określonym, w treści ust. 2 lub nie wyrażenie zgody przez Wykonawcę na osobę mediatora wskazaną przez Zamawiającego powstały spór będzie przedmiotem postępowania koncyliacyjnego prowadzonego przed Sądem Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej. Wszczęcie takiego postępowania o którym mowa w zdaniu pierwszym nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania wykonywania prac związanych z realizacją umowy. Koszty postępowania koncyliacyjnego Strony pokrywają w proporcji po 50 % każda.

4. W przypadku braku ugodowego rozstrzygnięcia sporu o których mowa w treści ust. 1-3, każda ze Stron może dochodzić swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego przez Sądem Powszechnym miejscowo i rzeczowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

Załączniki:

- Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

- Załącznik nr 2 Wzór umowy

- Załącznik nr 3 Wypis z rejestru zabytków

- Załącznik nr 4 Decyzja w sprawie wpisania dobra kultury do rejestru zabytków

- Załącznik nr 5 Opracowanie technologii prac remontowych Kościoła Parafialnego p.w. Niepokalanego Poczęcia w Chmielniku

- Załącznik nr 6  Dokumentacja Fototechniczna

ZATWIERDZIŁ:

Proboszcz  /-/ ks. Waldemar Krochmal